# AI案内アーム・ライト

受付・出口の2方向＋保留。実装済みコードから、8つのTODOで提出へ。

提供時点：小型AIの学習・推論と40件の非ROS自動テストは実施済み。Windows／ROS 2／Gazeboの実動作は未検証です。単体テストのPASSをロボット動作のPASSとは扱いません。

# 1　最短の実行順

| TODO | 作業 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZIPをすべて展開。Docker Desktopを起動。 | 直下に00_SETUP.cmdとguide.pyが見える。 |
| 2 | 00_SETUP.cmdを実行。 | SETUP PASS。AIの再学習・API登録は不要。 |
| 3 | 01_START_GAZEBO.cmdを実行。 | localhost:6088で接続。アームが表示される。 |
| 4 | 02_CHECK.cmdを実行して画面も確認。 | 6/6 CHECK PASS。2方向が区別でき、保留中の新規動作がない。 |
| 5 | 画面を録画しながら03_DEMO.cmd。 | 入力・判定・動作が見える1～3分のMP4。 |
| 6 | 04_REPORT.cmdを実行。黄色欄を記入。 | 実測結果を確認し、未記入を残さずPDF保存。 |
| 7 | 専用GitHubとYouTubeへ掲載。 | コードはpublic、動画は限定公開以上。 |
| 8 | OmnicampusにPDF・2 URLを提出。 | 提出完了証跡を保存。05_STOP.cmdで停止。 |

# 2　実行する作品の範囲

「受付はどちらですか」→受付A方向。「出口へ案内してください」→出口B方向。「あちらをお願いします」→保留、新規指令なし。案内後は待機姿勢へ戻します。保留は非常停止ではありません。

デモの3文は学習例文にも含まれます。6回は限定した機能確認であり、任意の日本語理解や実機の安全性を証明するものではありません。

# 迷わず進めるための確認事項

# 3　最初の操作

展開先の例：C:\PAI\AI_Guide_Arm_Lite_v3.0。ZIPの中から直接実行しません。最初は00_SETUP.cmdだけを実行し、PASSを確認してから01へ進みます。

既存の講義コンテナを削除しません。専用コンテナpai-guide-liteを作り、ポート6088を使います。ファイルはホスト側へ保存します。作成後は展開フォルダを移動しないでください。

# 4　止まったとき

| 表示／状況 | 次の操作 |
| --- | --- |
| Dockerに接続できない | Docker Desktopが起動完了しているか確認。再インストールしない。 |
| Gazebo not ready | 08_DIAGNOSE.cmdと09_LOGS.cmd。ブラウザの再生・起動状態を確認。 |
| Not at HOME | 07_HOME.cmdで待機姿勢への復帰を確認し、02_CHECKを再実行。 |
| 軌道拒否・到達エラー | その場で止め、エラー全文とartifactsのJSONを共有。数値を緩めて成功扱いにしない。 |

通常の対話入力は06_INTERACTIVE.cmd、終了はquit。CMDファイルは毎回全て実行する必要はありません。画面の見え方・衝突は本人が確認します。実機や別のテレオペと接続しません。

# 5　レポート・動画・公開

04_REPORTは実際のチェック結果からHTMLを作ります。未実施・FAIL・モデル変更後は完成表示にしません。黄色欄にOmnicampus名、実行環境、本人の確認・変更、目視結果、URLを記入。ブラウザの印刷でヘッダー／フッターをオフにしてPDF保存します。

PDF名：説明資料_PAI最終課題_＜Omnicampusアカウント名＞.pdf
動画タイトル：PAI最終課題_＜Omnicampusアカウント名＞

コードは最終課題専用の新規publicリポジトリへ。第2回のprivate教材を丸ごと公開しません。氏名・所属・メール・秘密キー・通知の映り込みを確認。コード作成に生成AI支援を使用したことも正確に記載します。

いただいた10/8版要項：提出開始予定10/19、締切予定11/2（月）午前10時。内部目標10/30。実際のOmnicampus案内を確認してください。動画は採点終了まで削除・非公開にしません。

# 6　このWORKで完了する範囲

コード・小型AI・非ROSテスト・手順・下書きは作成済み。Gazeboの実測は手元PCで必要です。公開・動画投稿・最終提出は現在未実施です。ログがあれば、このWORKで続けて切り分けます。運営の合否・講座全体の修了は保証しません。

根拠：ユーザー提供の最終課題10/8版と負荷最小版v2.0。技術出典はTHIRD_PARTY.md、実測記録はevidence/VERIFICATION.md。